WORKFORCE GRID

Умный планировщик смен для сложных команд

PRODUCT DOCUMENTATION

Версия 1.0  |  Май 2026  |  Конфиденциально

| Целевой рынок | Объём рынка | Целевой ARR (18 мес) | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| СНГ + Восточная Европа | $9.76 млрд | $390 000 | Pre-launch |

# 1. Исполнительное резюме

## 1.1 Суть продукта

Workforce Grid — это веб-приложение для планирования рабочих графиков команд численностью от 15 до 300 человек. Продукт решает критическую проблему: отделы продаж, call-центры и офисные команды в СНГ-странах до сих пор ведут учёт присутствия, смен и отпусков вручную в Excel.

Ключевое отличие продукта — матричный grid-вид: горизонталь — дни месяца (31 колонка), вертикаль — сотрудники, сгруппированные по суб-командам и гео. Именно этого формата нет ни в одном существующем массовом инструменте.

## 1.2 Ключевые тезисы

- Проблема реальная: 70%+ компаний 20–200 человек в СНГ используют Excel для планирования графиков. Это неэффективно, непрозрачно и не масштабируется.

- Рынок огромный: Глобальный рынок WFM (Workforce Management) составляет $9.76 млрд в 2026 году и растёт на 10.1% ежегодно. СНГ-сегмент практически не занят специализированными инструментами.

- Конкуренты неприменимы: Workday и SAP — слишком дорогие ($50k+/год). Connecteam — для физических работников без матричной структуры. Bamboo HR — HR-система, а не планировщик. Прямого конкурента нет.

- Бизнес-модель проверена: SaaS-подписка $29–149/мес. LTV/CAC = 11–16x. ARR $390k реалистичен при 500 платящих компаниях — достижимо за 18 месяцев одним основателем.

- Идеальный тайминг: AI-инструменты снижают стоимость разработки MVP до минимума. Рост числа удалённых и гибридных команд создаёт дополнительный спрос прямо сейчас.

## 1.3 Видение на 3 года

Стать стандартным инструментом управления графиками для офисных команд СНГ и Восточной Европы, а затем — платформой операционного управления персоналом, включающей аналитику, трекинг KPI и интеграции с HR-системами.

# 2. Проблема и рынок

## 2.1 Описание проблемы

Руководитель отдела продаж с командой из 50–100 человек каждый месяц сталкивается с задачей: кто работает, кто в отпуске, кто опоздал, кто в командировке. При нескольких суб-командах (разные гео, разные продукты) и разных графиках работы эта задача превращается в управленческий ад.

Существующее решение — Excel или Google Sheets. 31 колонка дней, строки с именами сотрудников, вручную закрашенные ячейки. Это не масштабируется, не даёт алертов, не позволяет быстро фильтровать по суб-командам, не показывает конфликты в расписании.

## 2.2 Четыре ключевые боли

### Боль #1: Excel не масштабируется

- При 30+ сотрудниках таблица становится нечитаемой — сотни строк и столбцов

- Совместное редактирование ломает формулы и форматирование

- Нет цветовых статусов с бизнес-логикой (отпуск ≠ больничный ≠ отгул)

- Любое изменение структуры команды = ручной пересчёт всей таблицы

### Боль #2: Матричные структуры невидимы

- РОП с 3 суб-командами на 2 гео видит только плоский список — нет группировки

- Невозможно за 3 секунды ответить "кто работает сегодня в команде Казахстан?"

- При свёртке/развёртке групп Excel теряет форматирование

### Боль #3: Конфликты и пробелы = сюрпризы

- Праздник + отпуск + больничный в одной мини-команде = никто не работает

- Руководитель узнаёт об этом утром в день X, а не заранее

- Нет системы уведомлений при критических ситуациях с покрытием

### Боль #4: Нулевая аналитика

- "Кто опаздывает чаще всего?" — нужно вручную считать ячейки

- Сравнение присутствия по месяцам или командам невозможно без сводных таблиц

- HR-метрики для 1-on-1 и performance review — недоступны

## 2.3 Целевой рынок

| Сегмент | Описание | Размер в СНГ |
| --- | --- | --- |
| Первичный ICP | Отделы продаж 20–100 чел. с матричной структурой | ~180 000 компаний |
| Вторичный | Call-центры и поддержка, 30–200 операторов | ~95 000 компаний |
| Третичный | Офисные команды любой индустрии, 20–150 чел. | ~2.1 млн компаний |

## 2.4 Идеальный профиль клиента (ICP)

Основная целевая аудитория на старте — Руководитель отдела продаж (РОП):

- Команда: 20–100 человек, разбитая на 2–6 суб-команд

- Гео: несколько городов или стран одновременно

- Текущее решение: Excel или Google Sheets

- Боль: тратит 2–4 часа в неделю на ручное обновление графика

- Бюджет решения: $50–200/мес — в рамках операционных расходов

- Страна: Украина, Казахстан, Беларусь, Россия, Польша (в перспективе)

# 3. Продукт

## 3.1 Ключевая идея: Grid-вид

Центральная концепция Workforce Grid — матричное отображение команды. В отличие от классических календарей (вертикальный список событий) и HR-систем (карточки сотрудников), Grid показывает всю команду за месяц на одном экране:

| Сотрудник / Дата | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▸ Команда Казахстан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иванов А. | ✓ | ✓ | О | О | ✓ | В | В | ✓ | … |
| Петров В. | ✓ | ! | Б | Б | ✓ | В | В | ✓ | … |

Легенда: ✓ — работает | О — отпуск | Б — больничный | В — выходной | ! — опоздание

## 3.2 Функциональные блоки по версиям

### MVP (версия 1.0) — 0–3 месяца

| Функция | Описание | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| Grid-вид команды | Матрица сотрудники × дни месяца. Цветовые статусы: работает, отпуск, больничный, выходной, опоздание. | P0 — MUST |
| Суб-отделы и гео | Группировка сотрудников по командам. Фильтрация по группе. Свёртка/развёртка строк. | P0 — MUST |
| Управление командой | CRUD сотрудников. Назначение в группы. Drag-and-drop для изменения порядка. | P0 — MUST |
| Алерты конфликтов | Авто-подсветка дней, когда в группе активно менее N человек. Настройка порогов. | P1 — MUST |
| Экспорт PDF/PNG | Экспорт текущего вида grid как изображение или PDF для отправки в мессенджер. | P1 — SHOULD |
| Многопользовательский доступ | Несколько менеджеров в одном аккаунте компании. Роли: admin, manager, viewer. | P1 — SHOULD |

### Версия 2.0 — 3–9 месяцев

| Функция | Описание | Влияние |
| --- | --- | --- |
| Аналитика присутствия | Топ пропусков, процент присутствия по сотруднику, сравнение команд, тренды по месяцам. | Retention +40% |
| Портал сотрудника | Каждый сотрудник видит свой график. Может подавать заявку на отпуск / отгул с уведомлением менеджера. | Upsell +$20/мес |
| Telegram-бот | Утренний дайджест "кто сегодня отсутствует" в канал компании. Уведомления об изменениях. | Виральность |
| Шаблоны графиков | Сохранение типовых расписаний (5/2, 2/2, гибкий) и применение ко всей группе одним кликом. | NPS +15 |
| Мобильное приложение (PWA) | Прогрессивное веб-приложение для просмотра и редактирования графика со смартфона. | MAU +25% |

### Версия 3.0 — 9–18 месяцев

| Функция | Описание | Монетизация |
| --- | --- | --- |
| Трекинг рабочего времени | Clock-in / clock-out, подсчёт переработок, нормы часов, автоматический расчёт ФОТ. | +$30/мес план |
| API и вебхуки | REST API для интеграции с внешними системами. Вебхуки на события (опоздание, отсутствие). | Enterprise tier |
| Интеграция 1С и Bitrix24 | Синхронизация списка сотрудников из 1С:ЗУП. Отображение задач из Bitrix24 в grid. | $40/мес addon |
| Аналитика KPI + присутствие | Корреляция присутствия с результатами продаж. Дашборд для C-level. | Business plan |
| White-label | Возможность для агентств и интеграторов перепродавать под своим брендом. | B2B2B канал |

# 4. Бизнес-модель и монетизация

## 4.1 Тарифные планы

|  | Старт | Команда ★ | Бизнес |
| --- | --- | --- | --- |
| Цена / мес | $29 | $79 | $149 |
| Сотрудники | до 25 | до 100 | до 300 |
| Суб-отделы | 2 группы | Без ограничений | Без ограничений |
| Менеджеры | 1 | 3 | 10 |
| Grid-вид | ✓ | ✓ | ✓ |
| Алерты конфликтов | — | ✓ | ✓ |
| Аналитика | — | ✓ | ✓ |
| Портал сотрудника | — | — | ✓ |
| Telegram-бот | — | ✓ | ✓ |
| API доступ | — | — | ✓ |
| Приоритетная поддержка | — | — | ✓ |

## 4.2 Юнит-экономика

| Метрика | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| ARPU (средний чек) | $65 / мес | Большинство попадёт в план Команда |
| CAC (стоимость привлечения) | $80–120 | Контент + реферал + прямые продажи |
| Churn (ежемесячный отток) | ~5% | Ожидаемый для B2B инструмента с высоким удержанием |
| LTV (при churn 5%/мес) | ~$1 300 | LTV = ARPU / churn = 65 / 0.05 |
| LTV / CAC | 11–16x | Отличный показатель (норма B2B SaaS: 3x+) |
| Payback period | ~2 месяца | CAC окупается через 2 месяца при ARPU $65 |
| Gross margin | ~85% | SaaS-стандарт при облачном хостинге |

## 4.3 ARR-прогноз

| Период | Платящих компаний | Avg ARPU | MRR | ARR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 месяца (конец MVP) | 10 | $45 | $450 | $5 400 |
| 6 месяцев | 50 | $55 | $2 750 | $33 000 |
| 9 месяцев | 150 | $60 | $9 000 | $108 000 |
| 12 месяцев | 300 | $65 | $19 500 | $234 000 |
| 18 месяцев | 500 | $65 | $32 500 | $390 000 |

# 5. Конкурентный анализ

## 5.1 Обзор конкурентов

| Продукт | Цена | Grid-вид | Матричные группы | СНГ / RU | Для офиса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Workday / SAP | $50k+/год | — | — | ✗ | ✓ |  |
| Connecteam | $29–299/мес | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |  |
| BambooHR | $6–9/чел | ✗ | — | ✗ | ✓ |  |
| Excel / Google Sheets | $0 | — | ✗ | ✓ | ✓ |  |
| Workforce Grid | $29–149/мес | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ★ |

## 5.2 Конкурентные преимущества

- Русскоязычный интерфейс: западные игроки не локализованы для СНГ-рынка — это структурный барьер для конкурентов.

- Матричный grid-вид: уникальное UX-решение, которого нет ни у одного конкурента. Патентуемо в перспективе.

- Цена в 10–30x ниже enterprise-решений: доступно для малого и среднего бизнеса без тендеров и долгого онбординга.

- Фокус на офисных командах: Connecteam и аналоги заточены под deskless-работников (официанты, курьеры). Мы — для офиса.

- Экспертиза основателя: 11 лет опыта РОПом = понимание продукта изнутри. Это невозможно купить и сложно скопировать.

# 6. Go-to-Market стратегия

## 6.1 Фазы выхода на рынок

### Фаза 0: Валидация до кода (недели 1–4)

До написания единой строки кода — провести 20 custdev-интервью с РОПами. Задача: подтвердить боль, понять язык клиента, найти топ-3 функции, которые они готовы платить.

Скрипт custdev-интервью:

- Как сейчас ведёте учёт присутствия и графиков команды?

- Сколько времени в неделю тратите на это?

- Что не устраивает в текущем решении?

- Если бы был инструмент, который делает X — вы бы попробовали? Заплатили бы?

- Какую цену считали бы справедливой?

Цель фазы 0: 3–5 человек, которые говорят "когда запустишь — сразу подключаюсь". Это и есть первые клиенты.

### Фаза 1: Запуск MVP и первые деньги (месяцы 1–3)

- Личные продажи: 20 звонков по нетворку РОПов и HR-директоров в первый месяц. Первые 5 компаний — бесплатно за детальный фидбек.

- Telegram-канал: "Инструменты для РОПа" — 3 поста в неделю о продуктивности в управлении командами. Набрать 500 подписчиков за 3 месяца.

- LinkedIn-контент: Личные кейсы основателя из 11-летнего опыта. "Как я строил Excel-графики и что с этим не так" — этот формат конвертирует лучше рекламы.

### Фаза 2: Масштабирование (месяцы 3–9)

- Реферальная программа: приведи коллегу = оба получают 1 месяц бесплатно. РОПы активно общаются в профессиональных сообществах.

- SEO и контент-маркетинг: статьи под запросы "планировщик смен для отдела продаж", "как вести график сотрудников", "замена Excel для HR".

- Партнёрства: агентства по автоматизации бизнеса, HR-консультанты, бизнес-тренеры для РОПов — они рекомендуют клиентам инструменты.

- Product Hunt + профсообщества: запуск на Product Hunt, посты в Telegram-каналах для предпринимателей СНГ.

### Фаза 3: Региональная экспансия (месяцы 9–18)

- Польша и Восточная Европа: перевод интерфейса, адаптация под местное трудовое законодательство. Аналогичная незаполненная ниша.

- Вертикальное расширение: после РОПов — call-центры, розничные сети, логистические операторы.

- B2B2B: white-label для агентств и интеграторов — новый канал без затрат на маркетинг.

## 6.2 Каналы привлечения клиентов

| Канал | CAC | Объём | Тактика | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нетворк основателя | $0–20 | 50–100 клиентов | Прямые продажи по знакомым РОПам | P0 |
| Telegram-канал | $15–30 | Виральный рост | Контент про управление командами | P0 |
| LinkedIn-контент | $20–40 | 200+ клиентов/год | Личные кейсы из опыта РОПа | P1 |
| Реферальная программа | $10–25 | 1 клиент → 2–3 | Бесплатный месяц за приглашение | P1 |
| SEO / контент | $30–60 | Долгосрочный рост | Статьи под нишевые запросы | P2 |
| Платная реклама (Google/VK) | $80–150 | Контролируемый рост | Таргет на РОПов и HR-директоров | P3 |

# 7. Техническая архитектура

## 7.1 Принципы проектирования

- Минимально — сначала: MVP строится на проверенном стеке с минимальным операционным накладом для одного разработчика.

- Всё в облаке: никаких серверов on-premise. Serverless и managed-сервисы = меньше DevOps, больше продукта.

- Масштабируемость встроена: архитектура позволяет расти от 10 до 10 000 компаний без переписывания.

- Безопасность с первого дня: multi-tenancy с изоляцией данных, шифрование, GDPR-совместимость.

## 7.2 Рекомендуемый технический стек

| Слой | Технология | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 + TypeScript | SSR для SEO, быстрый старт, большая экосистема |
| UI-компоненты | Tailwind CSS + shadcn/ui | Готовые компоненты, минимум CSS с нуля |
| Grid-рендеринг | TanStack Table + react-virtual | Виртуализация для 300+ строк без лагов |
| Backend / API | Next.js API Routes или tRPC | Monorepo, типизация end-to-end, нет отдельного сервера |
| База данных | PostgreSQL (Supabase) | Managed, built-in auth, realtime, S3 хранилище |
| Аутентификация | Supabase Auth или Clerk | OAuth + Magic Link из коробки, multi-tenant готов |
| Хостинг | Vercel (frontend) + Supabase | Deploy в 1 клик, автоскейлинг, бесплатный tier для старта |
| Email / уведомления | Resend + React Email | Красивые HTML-письма с кодом, $0 до 3000 писем/мес |
| Telegram-бот | grammy.js | Современный TypeScript-фреймворк для Telegram Bot API |
| Платежи | Stripe + Paddle (СНГ) | Stripe для EU/US, Paddle как MoR для стран без Stripe |
| Аналитика продукта | PostHog (self-hosted или cloud) | GDPR-совместимый, open source, event tracking |
| Мониторинг ошибок | Sentry | Стандарт индустрии, бесплатный tier достаточен для MVP |

## 7.3 Схема базы данных (ключевые сущности)

| Таблица | Ключевые поля | Описание |
| --- | --- | --- |
| organizations | id, name, plan, billing_email | Tenant (компания-клиент) |
| users | id, org_id, role, email | Менеджеры и администраторы |
| departments | id, org_id, name, parent_id, geo | Суб-отделы с поддержкой иерархии |
| employees | id, org_id, dept_id, name, position | Сотрудники компании |
| schedule_entries | id, employee_id, date, status, note | Одна запись = один день одного сотрудника |
| alert_configs | id, dept_id, min_present, notify_user_ids | Настройки алертов по отделу |
| subscriptions | id, org_id, plan, stripe_sub_id, status | Биллинг и управление подпиской |

## 7.4 Альтернатива без кода (No-code MVP)

Если разработка не является сильной стороной основателя, MVP можно собрать на no-code стеке за 4–6 недель:

- Bubble.io: полнофункциональный веб-редактор с базой данных. Grid реализуется через Repeating Group. Стоимость: $29–115/мес.

- Softr + Airtable: Airtable как БД + Softr как фронтенд. Быстро, но ограничено в кастомизации grid. Стоимость: $49–139/мес.

- Glide Apps: подходит для мобильного варианта. Ограниченный grid-вид. Стоимость: $25–99/мес.

Рекомендация: если умеете кодить — Next.js + Supabase. Если нет — Bubble.io. No-code достаточен для первых 100 клиентов и валидации модели.

# 8. Роадмап запуска

## 8.1 Детальный план по неделям (первые 12 недель)

| Неделя | Этап | Задачи | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Исследование рынка | 20 custdev-интервью с РОПами. Записать болевые точки и цитаты. | Подтверждение гипотез о боли |
| 3 | Figma-прототип | Нарисовать grid-вид, онбординг, настройки команды. Показать 5 потенциальным клиентам. | Прототип + 5 отзывов |
| 4–5 | Настройка стека | Репозиторий, CI/CD, Supabase, Stripe, Vercel. Базовая аутентификация. | Инфраструктура готова |
| 6–7 | Grid-компонент | Ядро продукта: матрица сотрудники × дни. Редактирование статусов. CRUD сотрудников. | Рабочий grid |
| 8 | Группы и фильтры | Суб-отделы. Фильтр по группе. Свёртка строк. Drag-and-drop порядка. | Матричная структура |
| 9 | Алерты и экспорт | Настройка порогов присутствия. Подсветка конфликтов. Экспорт PDF/PNG. | MVP feature-complete |
| 10 | Онбординг и биллинг | Welcome flow, пустые состояния, подсказки. Stripe подписки. Email-уведомления. | Готов к платным клиентам |
| 11 | Бета-тест | 5 бета-компаний (бесплатно). Собрать фидбек. Фиксить критические баги. | 5 активных тестеров |
| 12 | Публичный запуск | Product Hunt. Посты в LinkedIn и Telegram. Email первым пользователям с оффером. | Первые платящие клиенты |

## 8.2 KPI по фазам

| Метрика | 3 месяца | 9 месяцев | 18 месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| Платящих компаний | 10 | 150 | 500 |
| MRR | $450 | $9 000 | $32 500 |
| NPS | >40 | >50 | >60 |
| Churn (мес.) | < 8% | < 5% | < 4% |
| Telegram-канал (подписчики) | 500 | 3 000 | 10 000 |
| Страны присутствия | 1 (Украина / KZ) | 3 (СНГ) | 5 (+ Восточная Европа) |

# 9. Риски и митигации

| Риск | Вероятность | Влияние | Стратегия митигации |
| --- | --- | --- | --- |
| Рынок меньше, чем ожидается | Средняя | Высокое | 20 custdev-интервью до начала разработки. Валидировать готовность платить до первой строки кода. |
| Крупный игрок копирует идею | Низкая | Высокое | СНГ-локализация + low price-point = неинтересно для enterprise. Строить community и нетворк — это не копируется. |
| Медленный рост (churn > ожиданий) | Средняя | Среднее | Ранние интервью для понимания причин оттока. Инвестировать в onboarding и customer success с первого клиента. |
| Проблемы с оплатой в СНГ | Высокая | Среднее | Paddle как Merchant of Record принимает платежи в большинстве стран. Локальные методы (IBAN, Mono, Kaspi) как запасной вариант. |
| Технический долг замедляет разработку | Средняя | Среднее | Выбрать проверенный стек с начала. TypeScript обязателен. No-code на старте если нет dev-опыта. |
| Основатель = bottleneck | Высокая | Высокое | Нанять первого фрилансера (поддержка/онбординг) при MRR > $5k. Автоматизировать повторяющиеся задачи с первого дня. |

# 10. Команда и ресурсы

## 10.1 Минимальная команда для запуска

Workforce Grid спроектирован как solo-founder проект на старте. Один человек с правильным стеком и фокусом может запустить MVP и достичь первых $10k MRR без найма.

| Роль | Задачи | Когда нанимать | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Основатель (РОП) | Продуктовое видение, продажи, custdev, стратегия, контент | С первого дня | $0 (equity) |
| Фрилансер-разработчик | Разработка MVP (если нет dev-экспертизы у основателя) | Сразу | $1 500–4 000 |
| VA / Customer Success | Онбординг новых клиентов, поддержка, ответы на вопросы | MRR > $5k | $300–600/мес |
| Маркетолог (фриланс) | SEO-статьи, таргетированная реклама, партнёрства | MRR > $10k | $500–1 500/мес |

## 10.2 Стартовый бюджет

| Статья расходов | Ежемесячно | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Vercel (хостинг) | $0–20 | Бесплатный tier до ~1000 активных пользователей |
| Supabase (БД + auth) | $0–25 | Бесплатный tier до 50k MAU |
| Resend (email) | $0–20 | Бесплатно до 3 000 писем/мес |
| Домен + SSL | $2 | $20/год |
| Разработка MVP (разово) | $2 000–4 000 | Фрилансер или самостоятельно с AI-помощниками |
| Figma (дизайн) | $15 | Профессиональный план |
| PostHog (аналитика) | $0 | Self-hosted бесплатно или cloud до 1M событий |
| ИТОГО на старт | ~$2 500–5 000 | Разово + $50–80/мес операционных расходов |

# 11. Стратегия масштабирования до $1 млрд

## 11.1 Путь к $1 млрд оценки

Workforce Grid — это не просто планировщик смен. При правильном исполнении это платформа для операционного управления офисными командами. Вот как выглядит путь к unicorn-оценке:

| Этап | Продукт | ARR цель | Стратегия роста |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–18 мес | Scheduler для РОПов СНГ | $390k | Нетворк + контент + реферал |
| 18–36 мес | WFM Platform: scheduler + time tracking + analytics | $2–5 млн | Восточная Европа + вертикальное расширение |
| 3–5 лет | Operations OS для компаний 20–500 человек | $15–30 млн | Seed/Series A + партнёрства + API-экосистема |
| 5–7 лет | Полная HR + Ops платформа | $100M+ ARR | Series B/C + M&A + IPO / стратег-выход |

## 11.2 Аналоги и прецеденты

- Deel ($12 млрд оценка): начинал как simple payroll tool для удалённых команд. Те же принципы: нишевая боль → платформа.

- Rippling ($13.5 млрд): начинал с onboarding сотрудников → стал full HR + IT + Finance OS. Путь Workforce Grid аналогичен.

- Connecteam ($200M+ ARR): ближайший аналог для deskless-рынка. Мы занимаем office-сегмент, который Connecteam не обслуживает.

- BambooHR ($500M+ оценка): HR SaaS для SMB. Точно такая же аудитория, но мы начинаем с операционного слоя, а не HR.

Общий принцип: начать с одной острой боли → решить её лучше всех → расширить в смежные боли → стать платформой. Workforce Grid следует той же логике.

# 12. Следующие шаги

## 12.1 Действия на этой неделе

- Составить список 30 знакомых РОПов — LinkedIn, телефонная книга, бывшие коллеги. Это твоя первая продажная воронка.

- Написать 5 из них сегодня — не продавать, а спросить: "Как ведёшь учёт графика команды? Есть 20 минут поговорить?"

- Зарегистрировать домен — workforcegrid.io или аналог. $12/год, но это делает идею реальной.

- Создать Telegram-канал — даже с нулевой аудиторией. Публиковать инсайты из custdev-интервью. Это строит доверие.

- Нарисовать первый экран в Figma — или на бумаге. Визуализация grid-вида занимает 2 часа и проясняет 80% продуктовых вопросов.

## 12.2 Ключевые решения, которые нужно принять

- Кодить самому или нанять разработчика? Если есть базовые навыки — Next.js + Supabase + Cursor AI = MVP за 6–8 недель в одиночку. Если нет — нанять фрилансера за $2–4k.

- No-code или full-code? No-code (Bubble) = быстрее к первым клиентам, но сложнее масштабировать. Full-code = дольше на старте, но меньше ограничений.

- Украина или Казахстан как первый рынок? Там где сильнее нетворк. Первые 20 клиентов = личные продажи по знакомым.

## 12.3 Контрольные точки

| Точка | Критерий успеха | Если не достигнуто |
| --- | --- | --- |
| Конец недели 4 | 15+ custdev-интервью проведено. Минимум 3 человека сказали "хочу попробовать". | Переосмыслить целевой сегмент или первичный оффер. |
| Конец месяца 2 | MVP готов. 3+ компании активно используют бесплатно и дают регулярный фидбек. | Сузить скоуп MVP. Убрать всё кроме grid-вида. |
| Конец месяца 3 | Первые 5 платящих клиентов. MRR > $200. | Пересмотреть ценообразование или канал привлечения. |
| Конец месяца 6 | 50+ платящих компаний. Churn < 8%/мес. NPS > 40. | Глубокий custdev-анализ причин оттока. Ребрендинг или пивот фичей. |
| Конец месяца 18 | 500+ компаний. ARR $390k+. Продукт работает в 3+ странах. | Рассмотреть внешнее финансирование или стратегическое партнёрство. |

Workforce Grid — это не просто продукт.

Это систематизация 11 лет твоего опыта в инструмент, который нужен тысячам таких же РОПов.